Sistema de gestión de indicadores ambientales Restaurante Rancho Edén

Iteration Plan

Version 1.0

Revision History

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Date** | **Version** | **Description** | **Author** |
| 15-09-2016 | 1.0 | Primera versión del plan de iteraciones. | Andrés Felipe Buitrago  Erick Vargas Hernández |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Table of Contents

1. Introduction 4

1.1 Purpose 4

1.2 Scope 4

1.3 Definitions, Acronyms, and Abbreviations 4

1.4 References 4

1.5 Overview 4

2. Iteration Plan 4

Iteration Plan

# Introduction

El plan de iteración dentro de un proyecto de desarrollo de software es de gran importancia ya que nos permite realizar seguimiento a cada una de las tareas nombradas, y así monitorear el cumplimiento de las mismas para el Sistema de Gestión de indicadores ambientales en el Restaurante Rancho Edén.

## Purpose

El propósito de este documento es crear un plan de iteraciones para Sistema de Gestión de indicadores ambientales en el Restaurante Rancho Edén donde se encuentras los Sprint a realizar y sus respectivas tareas.

## Scope

El alcance de este documento está basado en el plan de iteraciones del proyecto de Sistema de Gestión de indicadores ambientales en el Restaurante Rancho Edén y las tareas a realizar durante este proceso de iteración.

## Definitions, Acronyms, and Abbreviations

## References

## Overview

# Iteration Plan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Sprints | Fecha Inicio | Fecha Fin | Tareas | Resultados |
| 1 | 19-09-2016 | 06-10-2016 | -CRUD gestor de indicadores  -Configuración de BackEnd  -Pruebas unitarias  -Reunión Finalización Sprint |  |
| 2 | 07-10-2016 | 27-10-2016 | -Gestión de administración de la pagina  -Configuración del FrontEnd  -Pruebas unitarias  -Reunión finalización Sprint |  |
| 3 | 1-11-2016 | 21-11-2016 | -Automatización Entrada de datos  (selenium)  -Pruebas Unitarias  -Reunión final Sprint |  |